На основу члана 17. став 8. Уредбе о капиталним пројектима („Службени гласник РСˮ, број 79/26) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о пројектној документацији

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет регулисања

Члан 1.

Овим правилником прописују се обрасци пројектне документације и њихова садржина, као и начин њиховог попуњавања и подношења у Централизовану базу капиталних пројеката (Public Investment Management Information System – у даљем тексту: PIMIS), с циљем спровођења пројектног циклуса капиталног пројекта дефинисаног Уредбом о капиталним пројектима („Службени гласник РСˮ, број 79/26 – у даљем тексту: Уредба).

Појам пројектне документације

Члан 2.

Пројектна документација обухвата обрасце и другу документацију прописану Уредбом и овим правилником, које учесници у пројектном циклусу сачињавају у PIMIS-у, с циљем спровођења пројектног циклуса капиталног пројекта.

Сваки образац пројектне документације има садржину прописану Уредбом и овим правилником, као и намену и фазу пројектног циклуса у којој се подноси.

Овлашћени корисник PIMIS-а дужан је да образац пројектне документације попуни и унесе у PIMIS у складу са одредбама Уредбе и овог правилника.

Врсте пројектне документације

Члан 3.

Током спровођења пројектног циклуса капиталног пројекта дефинисаног Уредбом, примењује се следећа пројектна документација:

1) Образац за прелиминарну оцену пројектних идеја;

2) Образац за оцену предлога пројекта;

3) Извештај о спремности капиталног пројекта;

4) План реализације капиталног пројекта;

5) Извештај о напретку реализације капиталног пројекта;

6) Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту;

7) Извештај о ефектима капиталног пројекта;

8) Извештај о гашењу капиталног пројекта.

Извештај о ефектима капиталног пројекта из става 1. тачка 7) овог члана ближе се уређује посебним правилником.

II. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Образац за прелиминарну оцену пројектних идеја

Члан 4.

Образац за прелиминарну оцену пројектних идеја јесте образац на којем се сачињава, формулише и предлаже пројектна идеја, с циљем провере адекватности, стратешке релевантности, исплативости, сврсисходности и усклађености пројектне идеје са позитивним прописима и преузетим међународним обавезама.

Образац за прелиминарну оцену пројектних идеја садржи: опште информације и податке са описом пројектне идеје; податке о финансијском аспекту пројектне идеје (податке о процењеним трошкова капиталног пројекта и потенцијалним изворима финансирања); кратак опис (резиме) пројектне идеје; критеријуме за процену спремности пројектне идеје; опште податке о предлагачу пројектне идеје и овлашћеном предлагачу капиталног пројекта.

Образац за прелиминарну оцену пројектних идеја (Образац 1) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Приликом спровођења пројектног циклуса локалних капиталних пројеката дефинисаних чланом 6. став 1. тачка 3) Уредбе (у даљем тексту: локални капитални пројекти), примењује се Образац за прелиминарну оцену пројектних идеја (Образац 1А), који садржи: опште информације и податке са описом пројектне идеје; податке о финансијском аспекту пројектне идеје (податке о процењеним трошкова капиталног пројекта и потенцијалним изворима финансирања); кратак опис (резиме) пројектне идеје; опште податке о предлагачу пројектне идеје и овлашћеном предлагачу капиталног пројекта.

Образац за прелиминарну оцену пројектних идеја (Образац 1А) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Образац за оцену предлога пројекта

Члан 5.

Образац за оцену предлога пројекта јесте образац на којем се подноси предлог пројекта и на којем овлашћени предлагач дефинише све фактичке и правне радње и активности које је потребно предузети с циљем припреме и реализације капиталног пројекта и врши пројекцију трошкова и временског оквира потребног за спровођење пројектног циклуса капиталног пројекта.

Образац за оцену предлога пројекта садржи: опште информације и податке са описом предлога пројекта; податке од значаја за одређивање прихватљивости предлога пројекта; податке о релевантности предлога пројекта; податке о финансијском аспекту предлога пројекта; податке о имплементационом аспекту предлога пројекта (аспекту реализације); критеријуме за проверу предлога пројекта.

Образац за оцену предлога пројекта (Образац 2) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Приликом спровођења пројектног циклуса локалних капиталних пројеката примењује се Образац за оцену предлога пројекта (Образац 2А), који садржи: опште информације и податке са описом предлога пројекта; податке од значаја за одређивање прихватљивости предлога пројекта; податке о релевантности предлога пројекта; податке о финансијском аспекту предлога пројекта; податке о имплементационом аспекту предлога пројекта (аспекту реализације).

Образац за оцену предлога пројекта (Образац 2А) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Извештај о спремности капиталног пројекта

Члан 6.

Извештај о спремности капиталног пројекта јесте образац на којем овлашћени предлагач сумира све правне и фактичке радње и активности предузете током припреме капиталног пројекта и који се примењује ради оцене спремности капиталног пројекта и његове селекције у складу са Уредбом.

Уз извештај о спремности капиталног пројекта доставља се и целокупна документација која је прибављена и израђена током припреме капиталног пројекта.

Извештај о спремности капиталног пројекта садржи: опште податке о пројекту и овлашћеном предлагачу и опис капиталног пројекта; податке за идентификацију капиталног пројекта; податке о техничком аспекту капиталног пројекта; податке о институционалним карактеристикама и институционалном аспекту капиталног пројекта; податке о економско-финансијском аспекту капиталног пројекта; податке од значаја за оцену утицаја капиталног пројекта на животну средину; податке о прелиминарним ризицима капиталног пројекта; критеријуме за проверу спремности капиталног пројекта.

Извештај о спремности капиталног пројекта (Образац 3) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Приликом спровођења пројектног циклуса локалних капиталних пројеката примењује се Извештај о спремности капиталног пројекта (Образац 3А), који садржи: опште податке о пројекту и овлашћеном предлагачу и опис капиталног пројекта; потврду испуњености услова спремности капиталног пројекта и кључне техничке и институционалне аспекте; податке о економско-финансијском аспекту капиталног пројекта; податке од значаја за оцену утицаја капиталног пројекта на животну средину; податке о прелиминарним ризицима капиталног пројекта.

Извештај о спремности капиталног пројекта (Образац 3А) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

План реализације капиталног пројекта

Члан 7.

План реализације капиталног пројекта јесте образац који се подноси ради дефинисања временског оквира, трошкова и других радњи и активности потребних за спровођење реализације капиталног пројекта у складу са Уредбом.

План реализације капиталног пројекта подноси се за капиталне пројекте који су усвојени на листи припремљених пројеката, и садржи податке и информације о временском оквиру капиталног пројекта који представља хронолошки приказ планираних радњи и активности потребних за реализацију пројекта, као и финансијски аспект који обухвата пројекцију трошкова потребних за реализацију планираних радњи и активности.

План реализације капиталног пројекта подноси се и приликом спровођења поступка корекције плана реализације у складу са Уредбом.

План реализације капиталног пројекта садржи: основне податке о пројекту; основне податке о предлагачу пројектне идеје и овлашћеном предлагачу капиталног пројекта; податке о финансијском аспекту пројекта; динамику реализације пројекта; коментар овлашћеног предлагача капиталног пројекта.

План реализације капиталног пројекта (Образац 4) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Извештај о напретку реализације капиталног пројекта

Члан 8.

Извештај о напретку реализације капиталног пројекта јесте образац који овлашћени предлагач подноси на свака три месеца током реализације капиталног пројекта, и посредством којег се достављају подаци и информације о предузетим радњама, активностима и утрошеним средствима током периода извештавања, као и подаци о евентуалним одступањима у односу на план реализације током периода извештавања, с циљем континуираног праћења реализације капиталног пројекта.

Извештај о напретку реализације капиталног пројекта садржи: основне податке о капиталном пројекту; основне информације о овлашћеном предлагачу капиталног пројекта; верификацију кључних аспеката реализације пројекта; резиме пројектних активности спроведених током периода извештавања; коментар овлашћеног предлагача капиталног пројекта.

Извештај о напретку реализације капиталног пројекта (Образац 5) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту

Члан 9.

Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту јесте образац који подноси овлашћени предлагач у року од 60 дана од дана окончања реализације капиталног пројекта у складу са Уредбом, с циљем извештавања о предузетим радњама и активностима као и о утрошеним средствима током припреме и реализације капиталног пројекта.

Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту садржи: основне информације о носиоцима капиталног пројекта; основне податке о капиталном пројекту; преглед реализованих активности; остале податке.

Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту (Образац 6) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Извештај о гашењу капиталног пројекта

Члан 10.

Извештај о гашењу капиталног пројекта овлашћени предлагач сачињава и подноси уколико је рационализација капиталног пројекта спроведена гашењем пројекта, у складу са Уредбом.

Извештај о гашењу капиталног пројекта садржи: опште информације и податке о капиталном пројекту и овлашћеном предлагачу; сажет приказ предузетих радњи и активности, као и утрошених средстава до момента гашења капиталног пројекта; образложење разлога, односно окoлоности које су довеле до гашења капиталног пројекта; процену утицаја који ће гашење капиталног пројекта проузроковати на буџетски систем и јавна средства у смислу закона којим се уређује буџетски систем, процену утицаја који ће гашење капиталног пројекта проузроковати на друштвене, социјалне и друге околности; детаљне информације о средствима оствареним путем продаје имовине и процењеном остатку вредности капиталног пројекта (ако постоји).

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престајe да важи Правилник о пројектној документацији („Службени гласник РСˮ, број 103/23).

Ступање на снагу

Члан 12.

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу осмог дана oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”.

Број 3788327 2026

У Београду, 7. октобра 2026. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.