| МАПА ПУТА У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА период 2026-2028 ГОДИНA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПШТИ/СТРАТЕШКИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ПРАВНОГ ОКВИРА И ПРОЦЕДУРА РАДИ ЕФИКАСНИЈЕГ И ТРАНСПАРЕНТНИЈЕГ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност | Циљана вредност | Циљана вредност |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Број измењених и усвојених правних аката који регулишу област капиталних пројеката | Број | Усвојени правни акти Владе РС/ Министарства финансија, Сл. гласник РС, сајт Министарства финансија | 6 | 2026 | 7 | - | - |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ I: УНАПРЕЂЕЊЕ И МЕЂУСОБНО УСКЛАЂИВАЊЕ РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА РАДИ ПРИМЕНЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПРИСТУПА И УКЉУЧИВАЊА ПРОЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА У РЕДОВАН ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност | Циљана вредност | Циљана вредност |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Укидање нормативних изузетака који онемогућавају примену јединственог пројектног циклуса ради укључивања пројеката од посебног значаја у редован пројектни циклус (остварење препорука и циља дефинисаног у документу „Полазне основе за израду мапе пута у области јавних инвестиција“, тачка 3.1.1) | Да/Не | Закон о планирању и изградњи/Уредба | - | 2026 | Да | - | - |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  | Партнери у спровођењу активности |  |
| 1.1 Анализа постојећих изузетака од примене Уредбе о капиталним пројектима Анализа постојећих категорија пројеката који су изузети од примене Уредбе о капиталним пројектима, укључујући пројекте од посебног значаја, са циљем сагледавања њиховог обухвата и начина разматрања у припремној фази пројектног циклуса. 1.2. Консултације са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о решењима за укидање нормативних изузетака Спровођење консултација са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ради утврђивања решења и корака за измену релевантних законских и подзаконских аката, како би се укинули постојећи изузеци и пројекти од посебног значаја укључили у јединствени пројектни циклус. |  |  |  | Q2 2026 |  | World Bank, SECO, МMФ, МГСИ |  |
| 1.3 Измена Закона о планирању и изградњи Измена члана 88. Закона о планирању и изградњи, односно брисања одредбе којом се пројекти од посебног значаја изузимају од спровођења припремне фазе пројектног циклуса прописане Уредбом о капиталним пројектима, чиме ће се обезбедити доследна примена јединственог поступка припреме свих капиталних пројеката |  |  |  | Q3 2026 |  | World Bank, SECO, МMФ, МГСИ |  |
| 1.4 Израда и усвајање новог нормативног оквира Израда нацрта, спровођење консултација и усвајање нове Уредбе о капиталним пројектима, ради укидања постојећих изузетака и укључивања пројеката од посебног значаја у јединствени пројектни циклус. |  |  |  | Q3 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ, МГСИ |  |
| 1.5 Јачање капацитета за примену унапређеног нормативног оквира Организација обука и радионица за релевантне учеснике (предлагаче пројеката, надлежне институције и друге релевантне актере), у циљу правилне примене нових решења за интеграцију изузетака, укључујући пројекте од посебног значаја. |  |  |  | Q2 2027 |  | World Bank, SECO, НАЈУ |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ II: ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност | Циљана вредност | Циљана вредност |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Усвојен правилник за приоритизацију капиталних пројеката (остварење препорука и циља дефинисаног у документу „Полазне основе за израду мапе пута у области јавних инвестиција“, тачка 3.1.2) | Да/Не | Правилник објављен на сајту Министарства финансија | - | 2026 | Да | - | - |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  | Партнери у спровођењу активности |  |
| 2.1.Преглед и анализа међународних пракси и стандарда Aнализа методологија и пракси за приоритизацију капиталних пројеката које примењују најразвијеније земље уз уважавање препорука међународних институција. Анализа ће обухватити критеријуме као што су економска, еколошка и социјална оправданост, степен припремљености пројекта, усклађеност са стратешким документима, извор финансирања и др |  |  |  | Q2 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ |  |
| 2.2 Консултације са ресорним министарствима и релевантним институцијама Организоваће се консултације са ресорним министарствима, институцијама и другим актерима који учествују у припреми и реализацији капиталних пројеката, како би се предложени критеријуми приближили потребама пракси и ускладили са специфичностима појединих сектора. |  |  |  | Q3 2026 |  | Ресорна министарства |  |
| 2.3 Израда и усвајање правилника На основу анализе и консултација израдиће се предлог правилника којим се дефинише методологија за приоритизацију капиталних пројеката. Документ ће садржати структуру обавезујућих критеријума, начин бодовања пројеката и процедуре за њихову стандардизованупримену у оквиру рада Комисије за капиталне инвестиције, |  |  |  | Q4 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ |  |
| 2.4 Јачање капацитета за примену критеријума за приоритизацију капиталних пројеката Организација обука и радионица за релевантне учеснике (предлагаче пројеката, надлежне институције и друге релевантне актере), у циљу примене нових критеријума, стручан појашњења и практичну примену . |  |  |  | Q2 2027 |  | World Bank, SECO, НАЈУ |  |
| ПОСЕБНI ЦИЉ III: УНАПРЕЂЕЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ИЗВЕШТАВАЊА О КАПИТАЛНИМ ПРОЈЕКТИМА |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност | Циљана вредност | Циљана вредност |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Редовност у објављивању и стандардизација извештаја (остварење препорука и циља дефинисаног у документу „Полазне основе за израду мапе пута у области јавних инвестиција“, тачка 3.1.3) | Број | сајт Министарства финансија / Уредба | - | 2026 | 1 | 1 | 1 |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  | Партнери у спровођењу активности |  |
| 3.1 Анализа међународних стандарда и најбољих пракси у извештавању о капиталним пројектима Анализа постојећих приступа и стандарда у извештавању о капиталним пројектима, у циљу дефинисања садржаја, структуре и обухвата извештаја. |  |  |  | Q2 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ |  |
| 3.2 Унапређење регулаторног оквира за извештавање о капиталним пројектима Унапређење нормативног оквира у циљу успостављања јаснијег и стандардизованог приступа извештавању о статусу, динамици и реализацији капиталних пројеката. |  |  |  | Q3 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ, МФ (Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције и Сектор буџета) |  |
| 3.3 Успостављање праксе редовног објављивања извештаја Припрема и објављивање првих стандардизованих извештаја о капиталним пројектима на интернет страници Министарства финансија, у циљу јачања транспарентности. |  |  |  | Q4 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ, МФ (Сектор за макроекономске и фискалне анализе и пројекције и Сектор буџета) |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ IV: УСКЛАЂИВАЊЕ БУЏЕТСКОГ И ПРОЈЕКТНОГ ЦИКЛУСА УКЉУЧУЈУЋИ ПОВЕЗИВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА СПИРИ/ПИМИС |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност | Циљана вредност | Циљана вредност |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Израђена техничка спецификација за интеграцију информационих система СПИРИ и ПИМИС у циљу унапређења планирања, праћења и извештавања о капиталним пројектима (остварење препорука и циља дефинисаног у документу „Полазне основе за израду мапе пута у области јавних инвестиција“, тачка 3.1.4.1) | Да/Не | Јавне набавке, сајт Министарства финансија | - | 2026 | - | Да | - |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  | Партнери у спровођењу активности |  |
| 4.1.1 Анализа постојећих функционалности система СПИРИ и ПИМИС и израда техничке спецификације за њихову интеграцију Анализа постојећих функционалности и структура података у информационим системима СПИРИ и ПИМИС, у циљу дефинисања техничких захтева и припреме спецификације за интеграцију система и унапређење размене података о капиталним пројектима. |  |  |  | Q2 2027 |  | ММФ, ИТ консултанти, МФ (Сектор буџета, Сектор за дигитализацију у области финансија) |  |
| 4.1.2 Израда процедура (корисничког упутства) за унос, размену и коришћење података Дефинисање процедура и стандарда за унос, размену и коришћење података између система СПИРИ и ПИМИС, у циљу унапређења координације између буџетског планирања и праћења реализације капиталних пројеката. |  |  |  | Q4 2027 |  | ИТ консултанти, МФ (Сектор буџета, Сектор за дигитализацију у области финансија) |  |
| 4.1.3 Спровођење обука за кориснике система Организовање и спровођење обука за кориснике ради ефикасне примене процедура, унапређења квалитета података и доследне примене интегрисаног система. |  |  |  | Q2 2028 |  | НАЈУ |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ IV.1: КООРДИНАЦИЈА СА БУЏЕТСКИМ ПРОЦЕСОМ (ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност | Циљана вредност | Циљана вредност |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Аспект извора финансирања интегрисан у будући регулаторни оквир (остварење препорука и циља дефинисаног у документу „Полазне основе за израду мапе пута у области јавних инвестиција“, тачка 3.1.4.2) | Да/Не | Уредба | - | 2026 | Да | - | - |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  | Партнери у спровођењу активности |  |
| 4.2.1 Анализа постојећих механизама финансирања пројеката Анализа постојећих извора и механизама финансирања капиталних пројеката, укључујући буџетска средства, зајмове међународних финансијских институција, грантове, средства са тржишта капитала и друге изворе финансирања, у циљу бољег разумевања њихове улоге у процесу планирања и реализације капиталних пројеката. |  |  |  | Q2 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ, МФ (Сектор буџета, Управа за јавни дуг), МЕИ |  |
| 4.2.2 Развој критеријума за разматрање извора финансирања Израда оквирних критеријума за разматрање и избор извора финансирања капиталних пројеката (грантови, МФИ/IFI, тржиште капитала, буџет и др.). |  |  |  | Q3 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ, МФ (Сектор буџета, Управа за јавни дуг), МЕИ |  |
| 4.2.3 Интеграција критеријума у регулаторни оквир Укључивање критеријума за разматрање извора финансирања у правилник или други релевантан подзаконски акт. |  |  |  | Q4 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ V: УНАПРЕЂЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност | Циљана вредност | Циљана вредност |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Измењен правилник о пројектној документацији у циљу унапређења квалитета и садржаја пројектне документације (остварење препорука и циља дефинисаног у документу „Полазне основе за израду мапе пута у области јавних инвестиција“, тачка 3.1.1) | Да/Не | Правилник/Сајт МФИН | - | 2026 | Да | - | - |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  | Партнери у спровођењу активности |  |
| 5.1 Анализа постојећих образаца и садржаја пројектне документације Анализа постојећих образаца и садржаја пројектне документације у циљу идентификације недостатака и могућности за њено унапређење, уз посебан осврт на различите секторе и типове капиталних пројеката. |  |  |  | Q2 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ, МГСИ, МЕИ, МРЕ, МЖС и МЈУ |  |
| 5.2 Израда секторски прилагођених и унапређених образаца пројектне документације Развој унапређених и секторски прилагођених образаца пројектне документације који ће омогућити квалитетнију припрему пројеката, укључујући јасније дефинисање техничких, финансијских и аналитичких елемената. |  |  |  | Q3 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ, МГСИ, МЕИ, МРЕ, МЖС и МЈУ |  |
| 5.3 Усвајање Правилника о пројектној документацији Припрема и усвајање измена Правилника о пројектној документацији у циљу формалне примене унапређених образаца и стандарда, као и унапређења квалитета припреме и вредновања капиталних пројеката. |  |  |  | Q4 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ |  |
| 5.4 Спровођење обука за кориснике о примени нових образаца пројектне документације Организовање и спровођење обука за кориснике у циљу правилне примене нових образаца и унапређења квалитета припреме пројектне документације. |  |  |  | Q2 2027 |  | World Bank, SECO, НАЈУ |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ VI: ЈАСНА РАСПОДЕЛА УЛОГА КОМИСИЈЕ И ПОТКОМИСИЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност | Циљана вредност | Циљана вредност |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Усвојена нова Уредба о капиталним пројектима и Пословник о раду Комисије за капиталне инвестиције, са јасно дефинисаним улогама. (остварење препорука и циља дефинисаног у документу „Полазне основе за израду мапе пута у области јавних инвестиција“, тачка 3.1.6) | Да/Не | Уредба/Пословник | - | 2026 | Да | - | - |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  | Партнери у спровођењу активности |  |
| 6.1 Консултације са ресорима и члановима Спровођење консултација са ресорним министарствима и члановима Комисије и Поткомисије у циљу идентификације изазова у постојећој расподели улога и процедурама рада, као и прикупљања предлога за њихово унапређење. |  |  |  | Q2 2026 |  | World Bank, SECO, ММФ, МЕИ |  |
| 6.2 Јасно дефинисање улоге Комисије и Поткомисије кроз измењен правни оквир Припрема предлога Уредбе о капиталним пројектима у циљу јаснијег дефинисања улога и надлежности Комисије и Поткомисије, као и унапређења процедура одлучивања у пројектном циклусу. |  |  |  | Q3 2026 |  | Ресорна министарства |  |
| 6.3 Израда и усвајање Пословника о Комисији за капиталне инвестиције Измена и усвајање Пословника о раду Комисије и Поткомисије, у циљу прецизног уређења састава, процедура рада, укључујући учесталост седница, начин одлучивања, кворум, гласање и транспарентност рада. |  |  |  | Q4 2026 |  | Ресорна министарства |  |
| ПОСЕБНИ ЦИЉ VII: УНАПРЕЂЕЊЕ АНАЛИЗЕ УТИЦАЈА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност | Циљана вредност | Циљана вредност |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Унапређена пројектна документација кроз укључивање аспеката животне средине и климатских промена (остварење препорука и циља дефинисаног у документу „Полазне основе за израду мапе пута у области јавних инвестиција“, тачка 3.1.7) | Да/Не | Уредба/Правилник сајт Министарства финансија | - | 2026 | Да | - | - |
| Назив активности: |  |  |  | Рок за завршетак активности |  | Партнери у спровођењу активности |  |
| 7.1 Анализа постојећег оквира и међународних пракси Анализа постојећег нормативног и институционалног оквира у области разматрања утицаја капиталних пројеката на животну средину и климатске промене, као и преглед релевантних међународних стандарда и пракси. |  |  |  | Q2 2026 |  | World Bank, SECO |  |
| 7.2 Развој методолошког оквира Развој методолошког оквира за систематско разматрање еколошких и климатских аспеката у процесу припреме и вредновања капиталних пројеката, у складу са релевантним међународним стандардима. |  |  |  | Q3 2026 |  | World Bank, SECO, МЗЖС, МФ (Сектор буџета) |  |
| 7.3 Унапређење образаца пројектне документације Ревизија и унапређење образаца пројектне документације како би се у њих интегрисали елементи који се односе на процену утицаја на животну средину и климатске промене. |  |  |  | Q4 2026 |  | World Bank, SECO, МЗЖС |  |